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 TP.Thanh Hoá, ngày      tháng      năm 2023

ĐỀ ÁN

Khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng giao thông là lòng đường, hè phố đối với một số tuyến phố trên địa bàn phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa


PHẦN I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ LÀ LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN, THÀNH PHỐ THANH HÓA
1. Tổng quan về hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông là lòng đường, hè phố trên địa bàn phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa
Hiện trạng phường Điện Biên có 8,3km đường giao thông đảm bảo mặt cắt ngang lòng đường đủ 02 chiều đường xe chạy, có bố trí vỉa hè đảm bảo cho người đi bộ và sử dụng cho các mục đích khác ngoài giao thông; trong đó có nhiều tuyến đường, phố trung tâm với mật độ phương tiện giao thông tương đối cao, đặc biệt vào giờ cao điểm như: Đại Lộ Lê Lợi, Trần Phú, Phan Chu Trinh, Hạc Thành, Lê Hoàn....  

Qua kiểm tra, đánh giá cho thấy, 01 chiều đường của các tuyến chỉ đủ 01-02 làn đường xe chạy với bề rộng chiều đường 3,0-7,0m; bề rộng toàn lòng đường từ 6,0-14,0m; bề rộng vỉa hè không đồng nhất về kích thước và kết cấu. 

(Chi tiết theo Phụ lục 01)
2. Tình hình quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn phường Điện Biên
Việc quản lý, chống lấn chiếm sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè hiện nay tại phường Điện Biên được giao cho bộ phận Địa chính – xây dựng chủ trì phối hợp với Tổ Kiểm tra quy tắc đô thị, Tổ cảnh sát trật tự Công an phường thực hiện; các hình thức quản lý hiện nay bao gồm: Tuyên truyền, vận động; kiểm tra, xử lý vi phạm và duy trì lực lượng chống tái vi phạm. Bên cạnh đó, việc quản lý, sử dụng lòng đường vỉa hè vào mục đích giao thông được Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý theo các quy định của pháp luật.
Thực trạng hiện nay, do số lượng xe ô tô ngày càng tăng, cơ sở hạ tầng không đáp ứng được nhu cầu đậu đỗ phương tiện của cán bộ, nhân viên, khách hàng giao dịch của các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Phần lớn ô tô đậu, đỗ chủ yếu dưới lòng đường và vỉa hè một số tuyến đường như Phan Chu Trinh, Hạc Thành, Hàng Đồng, Trần Phú, Trường Thi, Triệu Quốc Đạt…gây khó khăn trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn phường.    

II. CƠ SỞ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
1. Cơ sở pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP, ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 33/2019/NĐ-CP, ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị quyết số 289/2022/NQ-HĐND, ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh;
- Công văn số 1767-CV/VPTU, ngày 05/4/2023 của Văn phòng thành ủy thành phố Thanh Hóa về việc xây dựng Phương án thí điểm khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn phường Điện Biên để thu phí theo Nghị quyết 289/2022/NQ-HĐND, ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa;

- Công văn số 271/CV-TCKH, ngày 06/4/2023 của Phòng Tài chính - kế hoạch thành phố Thanh Hóa về việc rà soát, xây dựng phương án sử dụng lòng đường, hè phố để dừng, đỗ xe trên địa bàn phường Điện Biên;

- Công văn số 3452/UBND-TCKH, ngày 09/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa về việc xây dựng phương án sử dụng lòng đường, hè phố để dừng, đỗ xe trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

- Căn cứ các Thông báo số 701-TB/VPTU ngày 20/9/2023; số 708-TB/VPTU ngày 13/10/2023 của Văn phòng thành ủy thành phố Thanh Hóa về Kết luận của Thường trực Thành ủy về Đề án khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng giao thông để thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đối với một số tuyến phố trên địa bàn phường Điện Biên.

2. Cơ sở thực tiễn
Công tác quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè được Tỉnh, Sở ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa quan tâm, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo làm cơ sở cho các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm tình trạng sử dụng lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Tuy nhiên, các quy định còn chưa chặt chẽ, hạn chế; lực lượng chức năng thực thi pháp luật còn mỏng dẫn đến xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng phạm vi vỉa hè sai mục đích giao thông; tình trạng phạm vi lòng đường được sử dụng dừng, đỗ phương tiện giao thông lộn xộn, bất quy tắc còn xảy ra trên diện rộng, gây mất mỹ quan đô thị, tác động không nhỏ đến mỹ quan đô thị và hình ảnh của phường Điện Biên nói riêng, thành phố Thanh Hóa nói chung.

Hiện nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 289/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Nghị quyết quy định phí thu sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè đối với các đối tượng là các tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để kinh doanh, dịch vụ. Phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè có thể bù đắp một phần chi phí quản lý, bố trí việc sắp xếp, đậu đỗ xe ô tô và các phương tiện giao thông khác, khai thác thêm nguồn thu ngân sách; bên cạnh đó đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.

Vì vậy, việc xây dựng Phương án Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là lòng đường, hè phố trên địa bàn phường Điện Biên là cần thiết để đánh giá lại thực trạng sử dụng lòng đường, vỉa hè; đánh giá khó khăn và vướng mắc trong công tác quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè; từ đó đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn phường Điện Biên đạt hiệu quả cao.

PHẦN II
NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đề án này nghiên cứu kết cấu hạ tầng giao thông là lòng đường, vỉa hè của các tuyến đường phố trên địa bàn phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

2. Mục tiêu nghiên cứu
Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè trong việc dừng, đỗ xe trên các tuyến trên địa bàn phường Điện Biên, từ đó xác định các tuyến đường có đủ điều kiện về lòng đường, vỉa hè phù hợp để lựa chọn phương thức quản lý, khai thác sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè đáp ứng nhu cầu dừng, đỗ, trông, giữ xe đảm bảo trật tự đô thị. 
II. NỘI DUNG CHI TIẾT
1. Quan điểm

- Sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè trên tuyến đường có đủ bề rộng mặt đường, bề rộng vỉa hè để bố trí được ô đỗ xe ô tô; phạm vi còn lại của lòng đường đủ để các phương tiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật; phạm vi còn lại của vỉa hè đủ để dành cho người đi bộ và các hoạt động khác có liên quan.

- Thực hiện thu phí theo quy định tại Nghị quyết 289/2022/NQ-HĐND, ngày 13/7/2022 đối với các tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền cấp phép sử dụng và sắp xếp các vị trí dừng, đỗ xe công cộng đối với các vị trí còn lại đảm bảo trật tự đô thị.

III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN
1. Nguyên tắc và tiêu chí đề xuất, xác định các đoạn đường đủ điều kiện sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè để phương tiện giao thông

 Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/2013/NĐ-CP, ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe phải thỏa mãn các điều kiện về kết cấu chịu lực, đảm bảo trật tự ATGT; đồng thời còn đảm bảo các yêu cầu: 

- Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị; 

- Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cơ giới và 01 làn xe thô sơ cho một chiều đi;

- Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5m.
Trên cơ sở quy định tại QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và các tiêu chuẩn về đường giao thông cho thấy:

- Bề rộng làn xe tối thiểu đối với đường đô thị trong điều kiện tiêu chuẩn là 3,25m;

- Bề rộng 01 làn xe thô sơ có kích thước B=1,5m;

- Kích thước ô đỗ xe ô tô con phải được bố trí đảm bảo không vượt quá diện tích dành cho một ô đỗ được quy định tại QCVN 01:2021/BXD là 25,0m2. Đối chiếu với các loại hình xe ô tô con hiện có, kích thước ô đỗ xe được tạm tính là DxR=(6,0x3,0)m.
Với các điều kiện theo quy định nêu trên và các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; các tuyến đường được xác định sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè để trông, giữ xe phải đảm bảo các kích thước như sau:

- TH1: Sử dụng tạm thời một phần phạm vi lòng đường để dừng đỗ, trông giữ xe ô tô song song với chiều đường 

+ Bề rộng lòng đường một chiều đường sau khi dừng đỗ xe ô tô phải tối thiểu đủ 02 làn xe cơ giới (B=2x3,25m) và 01 làn thô sơ (B=1,5m); do đó chiều rộng 01 chiều đường xe chạy sau khi dừng đỗ xe ô tô dọc chiều đường phải đảm bảo kích thước Bcđxc=(2x3,25m + 1,5m) = 8,0m. 

+ Kích thước ô đỗ xe là DxR=(6,0x3,0)m.

Như vậy, phần đường một chiều (là một nửa mặt đường hoặc là tuyến đường một chiều) phải có bề rộng tối thiểu là Bm=Bcđxc(8,0m) + 3,0m=11,0m trở lên mới đáp ứng được việc dừng, đỗ xe một bên. Khi đó, đối với tuyến có hai chiều đường để đáp ứng việc dừng, đỗ xe một bên thì bề rộng mặt đường tối thiểu là Bm=Bcđxc x 2 + 3,0m = 8,0m x 2 + 3,0m = 19,0m; để đáp ứng việc dừng, đỗ xe hai bên thì bề rộng mặt đường tối thiểu là Bm=(Bcđxc+ 3,0m) x 2= (8,0m + 3,0m) x 2 = 22,0m.
- TH2: Sử dụng tạm thời một phần phạm vi lòng đường, một phần phạm vi vỉa hè để dừng đỗ, trông giữ xe ô tô song song với chiều đường 

Trường hợp dừng, đỗ một phần trên hè phố (Bđỗ vỉa hè=1,5m), một phần dưới lòng đường (Bđỗ lòng đường=1,5m) thì phần đường một chiều (là một nửa mặt đường hoặc là tuyến đường một chiều) phải có bề rộng tối thiểu là Bm=Bcđxc(8,0m)+Bđỗ lòng đường(1,5m)=9,5m mới đáp ứng được việc dừng, đỗ xe một bên. 

Khi đó, với tuyến có hai chiều đường để đáp ứng việc dừng, đỗ xe một bên thì bề rộng mặt đường tối thiểu là Bm=Bcđxc x 2 +Bđỗ lòng đường= 8,0m x 2 + 1,5m = 17,5m; để đáp ứng việc dừng, đỗ xe hai bên thì bề rộng mặt đường tối thiểu là Bm=(Bcđxc+Bđỗ lòng đường) x 2 = 9,5m x 2 = 19,0m. 

Bề rộng vỉa hè của các tuyến nêu trên phải có kích thước tối thiểu Bvh = Bđỗ vỉa hè + Bngười đi bộ(1,5m)=1,5m + 1,5m=3,0m (chưa bao gồm phạm vi cây xanh, các công trình hạ tầng khác như cấp điện, điện chiếu sáng …); đồng thời, về yếu tố kết cấu phải đảm bảo kết cấu bằng gạch bê tông, đá lát trên lớp móng bê tông dày tối thiểu 10cm đảm bảo chịu lực.
- TH3: Sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để đậu, đỗ ô tô, xe máy

* Về điều kiện bề rộng vỉa hè: 

+ Kích thước ô đỗ xe: DxR =(6,0x3,0)m. 

+ Bề rộng vỉa hè sau khi dừng, đỗ xe phải còn tối thiểu 1,5m dành cho người đi bộ. 

Như vậy, đối với trường hợp đỗ vuông góc hoặc xiên góc 45˚-60˚ với chiều đường thì bề rộng vỉa hè tối thiểu Bvh=6,0m + 1,5m = 7,5m trở lên; đối với trường hợp đỗ song song với chiều đường thì bề rộng vỉa hè tối thiểu Bvh=3,0m + 1,5m = 4,5m trở lên (chưa bao gồm phạm vi cây xanh, các công trình hạ tầng khác như cấp điện, điện chiếu sáng …). Đối với trường hợp đỗ xe máy thì bề rộng vỉa hè tối thiểu Bvh = 2,0m +1,5m = 3,5m. 
* Về điều kiện kết cấu: Để đáp ứng yêu cầu dừng, đỗ xe, vỉa hè của tuyến đường phải đảm bảo kết cấu bằng gạch bê tông, đá lát trên lớp móng bê tông dày tối thiểu 10cm đảm bảo chịu lực.
Hiện nay, các tuyến phố trung tâm nội thành (trừ các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ) đã được đầu tư xây dựng từ lâu, có kết cấu vỉa hè lát gạch, đá trên lớp móng bằng cát đệm hoặc bê tông nghèo; không phải là vỉa hè có kết cấu chịu lực. 

2. Danh mục các tuyến đường đủ điều kiện lòng đường, vỉa hè để sử dụng tạm thời trông giữ phương tiện giao thông 

  Căn cứ theo nguyên tắc, tiêu chí nêu trên, chỉ có 03 tuyến đường trên địa bàn phường Điện Biên đủ điều kiện để sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để dừng, đỗ xe ô tô (không có tuyến nào đủ điều kiện kích thước để sử dụng một phần phạm vi lòng đường hay một phần phạm vi lòng đường và một phần phạm vi vỉa hè để bố trí điểm đậu đỗ). Bao gồm: 

- Vỉa hè đường Phan Chu Trinh - Đoạn từ đảo giao thông đến Hạc Thành; 

- Vỉa hè đường Hạc Thành; 

- Vỉa hè phía tây đường Hàng Đồng (vỉa hè giáp Hồ Thành) - Đoạn từ Đại lộ Lê Lợi đến ngã 3 đường Xuân Diệu - Triệu Quốc Đạt - Hàng Đồng.
3. Nội dung chi tiết các tuyến đường đưa vào khai thác thu phí sử dụng tạm thời một phần vỉa hè đậu, đỗ phương tiện giao thông
3.1. Tuyến số 01: vỉa hè đường Phan Chu Trinh - Đoạn từ đảo giao thông đến Hạc Thành

a) Đánh giá hiện trạng vỉa hè, điều kiện đậu, đỗ xe và nhu cầu đậu, đỗ xe trên tuyến:

- Hiện trạng vỉa hè
Chiều dài tuyến 945m với bề rộng lòng đường 14m. Trong đó, chiều dài từ đảo giao thông đến đường Hạc Thành là 400m, chiều dài phạm vi trước quảng trường đến Ga là 545m (phần vỉa hè thuộc đoạn tuyến đường này nằm trong dự án Phố đi bộ Phan Chu Trinh, không đưa vào khai thác thu phí). Bề rộng vỉa hè trên đoạn tuyến là 10m. 

Đoạn đường đủ điều kiện dừng, đỗ xe ô tô vuông góc hoặc xiên góc trên vỉa hè hoặc bố trí dừng, đỗ xe máy. Tuy nhiên, kết cấu vỉa hè đoạn tuyến hiện trạng cần được cải tạo, sửa chữa cục bộ để tăng cường khả năng chịu lực, đảm bảo khả năng vận hành, sử dụng cho tương lai, đồng bộ, đảm bảo mỹ quan.

- Hiện trạng nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè
Vỉa hè toàn tuyến đường Phan Chu Trinh - Đoạn từ đảo giao thông đến Hạc Thành có tổng diện tích là 9.282,56m². Trong đó:

+ Có 01 công viên và 07 cơ quan, đơn vị nhà nước, trường học với diện tích vỉa hè 3.348,16m² (Vỉa hè Công viên, Công an phường, UBND phường, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng nông nghiệp, Trường Tiểu học Điện Biên 1, Chi cục thuế); 

+ Có 17 Ngân hàng TMCP, khách sạn với diện tích vỉa hè 4.852,7m² (trong đó có 04 ngân hàng, khách sạn đã có điểm đậu, đỗ xe trong khuôn viên đơn vị; vỉa hè thuộc các đơn vị này có tổng diện tích là 1.635m²); 

+ Có 16 hộ kinh doanh cá thể với diện tích vỉa hè 831,7m²; 

+ Có 05 hộ dân ở, không kinh doanh với diện tích vỉa hè 250m². 

Với số lượng cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh trên đoạn tuyến đường nhiều, dẫn đến việc dừng, đỗ xe bất quy tắc, dễ gây ách tắc giao thông, chủ yếu là vào các giờ cao điểm. 
Một số vị trí có thể bố trí đậu, đỗ xe ô tô và xe máy của khách hàng như Công ty CP Dạ Lan, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng BIDV, Nhà sách Việt Lý, Công ty Hợp lực. Các vị trí vỉa hè còn lại trước các hộ kinh doanh cá thể chỉ có thể bố trí đậu, đỗ xe máy (không đủ diện tích đậu, đỗ xe ô tô; không có đường dẫn lên, xuống).  

b) Phương án đề xuất: 
- Ủy ban nhân dân phường tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị trên tuyến đường Phan Chu Trinh - Đoạn từ đảo giao thông đến Hạc Thành có nhu cầu sử dụng lòng đường, hè phố để đậu, đỗ xe.
- Đối với phần diện tích vỉa hè trước các hộ gia đình, tổ chức kinh doanh có nhu cầu sử dụng vỉa hè cho khách đến giao dịch (khai thác thu phí): 
Trên cơ sở đánh giá kết quả rà soát nhu cầu trên toàn tuyến, tổng chiều dài đủ điều kiện khai thác là 400m x 2 = 800m (hai bên trái tuyến và phải tuyến Phan Chu Trinh), dự kiến đoạn tuyến có nhu cầu đậu, đỗ xe có thu phí sau khi trừ phạm vi các cơ quan, đơn vị không thuộc đối tượng thu phí và phạm vi cây xanh ảnh hưởng đến việc dừng, đỗ xe có chiều dài là 248,6m. 

UBND phường thực hiện kẻ vạch sơn để sắp xếp việc đậu, đỗ xe, cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ sử dụng tạm thời vỉa hè đậu, đỗ phương tiện giao thông của khách hàng (hỗn hợp cả xe ô tô và xe máy). Nhu cầu sử dụng tạm thời một phần vỉa hè có tổng diện tích là 751m² (sau khi trừ đi phần diện tích thuộc phạm vi dành cho người đi bộ, cây xanh, các công trình hạ tầng khác như cấp điện, điện chiếu sáng).

- Đối với diện tích vỉa hè trước các hộ dân ở không kinh doanh và các cơ quan, đơn vị nhà nước, trường học (UBND phường, CA phường, Ngân hàng nhà nước, chi cục thuế, ngân hàng nông nghiệp, Trường Tiểu học Điện Biên 1) không thuộc phạm vi thu phí; một số ngân hàng, đơn vị doanh nghiệp đã có điểm trông giữ xe trong khuôn viên của đơn vị (Khách sạn Đại việt, Khách sạn Sao Mai, Coopmart …) không khai thác thu phí. UBND phường thực hiện kẻ, vẽ vạch sơn, cắm biển báo để thực hiện sắp xếp, quản lý việc đậu, đỗ xe đảm bảo mỹ quan đô thị. Tổng số vị trí đỗ xe ô tô dự kiến khoảng 62 xe/11 điểm (chủ yếu bố trí đậu, đỗ xe cho cán bộ. nhân viên các cơ quan và khách hàng đến làm việc. Riêng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa không bố trí điểm đậu, đỗ xe công cộng vì là mục tiêu trọng điểm bảo vệ).

(Chi tiết theo phụ lục số 05).

c) Đề xuất nội dung đầu tư: 

- Cải tạo, sửa chữa, lát lại phần diện tích vỉa hè hư hỏng (khoảng 50% tổng diện tích vỉa hè đoạn tuyến có thu phí + 50% tổng diện tích vỉa hè các điểm đậu, đỗ xe công cộng) = (751m² + 1.820,33m²) x 50% = 1.286m², không cải tạo cốt vỉa hè so với lòng đường. 
- Kẻ vẽ vạch sơn quy định phần vỉa hè đậu, đỗ phương tiện giao thông và lắp dựng biển báo điểm đậu, đỗ.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 663.000.000 đồng.
d) Phương án thu phí: 

Thực hiện cấp phép và thu phí tạm thời sử dụng vỉa hè đối các tổ chức, hộ kinh doanh có nhu cầu sử dụng vỉa hè vào mục đích dừng, đỗ xe theo Nghị quyết 289/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trong đó: 
- Mức phí: 30.000 đồng/m²/tháng.
- Diện tích đưa vào khai thác thu phí: 751m².

- Số phí dự kiến khai thác/tháng: 751m² x 30.000đ/m²/tháng = 22.530.000 đồng

(Chi tiết theo phụ lục số 02)
3.2. Tuyến số 02: vỉa hè đường Hạc Thành 
a) Đánh giá hiện trạng vỉa hè, điều kiện đậu, đỗ xe và nhu cầu đậu, đỗ xe trên tuyến:

- Hiện trạng vỉa hè: 

Chiều dài tuyến 440m với bề rộng lòng đường 10m; Bề rộng vỉa hè từ 8,5m đến 9,5m. Đoạn đường đủ điều kiện dừng, đỗ xe ô tô vuông góc hoặc xiên góc trên vỉa hè với quy mô 01 làn đỗ xe/01 bên (bên phải tuyến) hoặc bố trí dừng, đỗ xe máy. Tuy nhiên, kết cấu vỉa hè đoạn tuyến hiện trạng cần được cải tạo, sửa chữa cục bộ để tăng cường khả năng chịu lực, đảm bảo khả năng vận hành, sử dụng cho tương lai, đồng bộ đảm bảo mỹ quan.

- Hiện trạng nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè:

Vỉa hè toàn tuyến đường Hạc Thành có tổng diện tích là 2.401m². Trong đó:

+ Có 06 cơ quan, đơn vị nhà nước (Sở Giao Thông, Thanh tra tỉnh, Kiểm Lâm, Cục đăng kiểm, Trụ sở tiếp dân, Sở giao thông), vỉa hè thuộc các cơ quan, đơn vị này có tổng diện tích 1.271,5m², nhu cầu đậu, đỗ xe cao. 

+ Vỉa hè thuộc Nhà sách Việt Lý có diện tích 382,5m²; 

+ Vỉa hè công cộng thuộc Hồ Thành có diện tích 747m². 

b) Phương án đề xuất:

- Ủy ban nhân dân phường tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị trên tuyến đường có nhu cầu sử dụng lòng đường, hè phố để đậu, đỗ xe.
- Đối với phần diện tích vỉa hè trước các hộ gia đình, tổ chức kinh doanh có nhu cầu sử dụng vỉa hè cho khách đến giao dịch (khai thác thu phí): 

Dự kiến đoạn tuyến có nhu cầu đậu, đỗ xe có thu phí sau khi trừ phạm vi các cơ quan, đơn vị không thuộc đối tượng thu phí và phạm vi cây xanh ảnh hưởng đến việc dừng, đỗ xe là đoạn thuộc nhà sách Việt Lý, hiện tại chủ yếu sử dụng để đỗ xe máy với chiều dài 45m.
UBND phường thực hiện kẻ vạch sơn để sắp xếp việc đậu, đỗ xe, cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ sử dụng tạm thời vỉa hè đậu, đỗ phương tiện giao thông của khách hàng (chủ yếu là xe máy). Nhu cầu sử dụng tạm thời một phần vỉa hè có diện tích 59,94m² (sau khi trừ đi phần diện tích thuộc phạm vi vỉa hè dành cho người đi bộ, cây xanh, các công trình hạ tầng khác như cấp điện, điện chiếu sáng).
- Đối với diện tích vỉa hè trước các hộ dân ở không kinh doanh và các cơ quan, đơn vị nhà nước (Sở Giao Thông, Thanh tra tỉnh, Kiểm Lâm, Cục đăng kiểm, Trụ sở tiếp dân, Sở giao thông…) không thuộc phạm vi thu phí: UBND phường kẻ, vẽ vạch sơn, cắm biển báo để thực hiện sắp xếp, quản lý việc đậu, đỗ xe đảm bảo mỹ quan đô thị. Tổng số vị trí đỗ xe ô tô dự kiến khoảng 24 xe/7 điểm (chủ yếu bố trí đậu, đỗ xe cho cán bộ. nhân viên các cơ quan và khách hàng đến làm việc).
(Chi tiết theo phụ lục số 05).

c) Đề xuất nội dung đầu tư: 

- Cải tạo, sửa chữa, lát lại phần diện tích vỉa hè hư hỏng (khoảng 50% tổng diện tích vỉa hè đoạn tuyến có thu phí + 50% tổng diện tích vỉa hè các điểm đậu, đỗ xe công cộng) = (59,94m² + 914,86m²) x 50% = 487,4m², không cải tạo cốt vỉa hè so với lòng đường.  
- Kẻ vẽ vạch sơn quy định phần vỉa hè đậu, đỗ phương tiện giao thông và lắp dựng biển báo hiệu điểm dừng đỗ.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 263.700.000 đồng

d) Phương án thu phí: 

Thực hiện cấp phép và thu phí tạm thời sử dụng vỉa hè đối các tổ chức, hộ kinh doanh có nhu cầu sử dụng vỉa hè vào mục đích dừng, đỗ xe theo Nghị quyết 289/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trong đó: 
- Mức phí: 30.000 đồng/m²/tháng.
- Diện tích đưa vào khai thác thu phí:  59,94m² 
- Số phí dự kiến khai thác/tháng: 59,94m² x 30.000đ/m²/tháng = 1.789.200 đồng

(Chi tiết theo phụ lục số 03)
3.3. Tuyến số 3: vỉa hè phía Tây đường Hàng Đồng (vỉa hè giáp Hồ Thành) - Đoạn từ Đại lộ Lê Lợi đến ngã 3 đường Xuân Diệu - Triệu Quốc Đạt - Hàng Đồng.

a) Đánh giá hiện trạng vỉa hè, điều kiện đậu, đỗ xe và nhu cầu đậu, đỗ xe trên tuyến:

- Hiện trạng vỉa hè:

Chiều dài tuyến 320m với bề rộng lòng đường 8m; Bề rộng vỉa hè phải tuyến dao động từ 6,5m đến 10,2m (vỉa hè phía Hồ thành); bề rộng vỉa hè trái tuyến dao động từ 4m đến 6m (vỉa hè phía dân cư). Đoạn đường đủ điều kiện đậu, đỗ xe ô tô vuông góc hoặc xiên góc trên vỉa hè với quy mô 01 làn đỗ xe/01 bên (bên phải tuyến) hoặc bố trí dừng, đỗ xe máy.

Tuy nhiên, kết cấu vỉa hè đoạn tuyến hiện trạng cần được cải tạo, sửa chữa cục bộ để tăng cường khả năng chịu lực, đảm bảo khả năng vận hành, sử dụng cho tương lai, đồng bộ đảm bảo mỹ quan.

- Hiện trạng nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè:

+ Vỉa hè đoạn tuyến từ ngã 3 Triệu Quốc Đạt đến giáp Nguyễn Du có các hộ kinh doanh bên trái tuyến có nhu cầu đỗ xe cao (nhu cầu dừng, đỗ xe cho khách bên phải tuyến), đã kẻ, vẽ vạch sơn để đậu, đỗ xe ô tô với chiều dài 122m, diện tích 1.342m² (tổng chiều dài tuyến là 231m).
+ Vỉa hè đoạn tuyến từ ngã 3 Nguyễn Du đến Đại lộ Lê Lợi thuộc vỉa hè Thư viện Tỉnh với chiều dài 109m, diện tích 818m².  

b) Phương án đề xuất: 
- Ủy ban nhân dân phường tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị trên tuyến đường có nhu cầu sử dụng lòng đường, hè phố để đậu, đỗ xe.
- Đối với phần diện tích vỉa hè trước các hộ gia đình, tổ chức kinh doanh có nhu cầu sử dụng vỉa hè cho khách đến giao dịch (khai thác thu phí):

Dự kiến đoạn tuyến có nhu cầu đậu, đỗ xe có thu phí sau khi trừ phạm vi các cơ quan, đơn vị không thuộc đối tượng thu phí và phạm vi cây xanh ảnh hưởng đến việc dừng, đỗ xe là đoạn từ ngã 3 Triệu Quốc Đạt đến giáp Nguyễn Du, có thể bố trí đậu, đỗ xe ô tô với chiều dài 122m.
UBND phường thực hiện kẻ vạch sơn để sắp xếp việc đậu, đỗ xe, cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ sử dụng tạm thời vỉa hè đậu, đỗ phương tiện giao thông của khách hàng (hỗn hợp cả xe ô tô và xe máy; xe máy để phía trong giáp với lan can Hồ Thành). Nhu cầu sử dụng tạm thời một phần vỉa hè có tổng diện tích 216,24m² (sau khi trừ đi phần diện tích thuộc phạm vi dành cho người đi bộ, cây xanh, bồn hoa, các công trình hạ tầng khác như cấp điện, điện chiếu sáng).
- Đối với diện tích vỉa hè trước các hộ dân ở không kinh doanh và các cơ quan, đơn vị nhà nước (Thư viện tỉnh) không thuộc phạm vi thu phí: UBND phường kẻ, vẽ vạch sơn, cắm biển báo để thực hiện sắp xếp, quản lý việc đậu, đỗ xe đảm bảo mỹ quan đô thị. Tổng số vị trí đỗ xe ô tô dự kiến khoảng 14 xe/1 vị trí (chủ yếu bố trí đậu, đỗ xe cho cán bộ. nhân viên các cơ quan và khách hàng đến làm việc).
(Chi tiết theo phụ lục số 05).

c) Đề xuất nội dung đầu tư: 

+ Cải tạo, sửa chữa, lát lại phần diện tích vỉa hè hư hỏng (khoảng 50% tổng diện tích vỉa hè đoạn tuyến có thu phí + 50% tổng diện tích vỉa hè các điểm đậu, đỗ xe công cộng) = (216,24m² +476,66m²) x 50% = 346,45m², không cải tạo cốt vỉa hè so với lòng đường.

+ Kẻ vẽ vạch sơn quy định phần vỉa hè đậu, đỗ phương tiện giao thông và lắp dựng biển báo hiệu điểm dừng đỗ.
+ Tổng mức đầu tư dự kiến: 193.225.000 đồng.

d) Phương án thu phí: 

Thực hiện cấp phép và thu phí tạm thời sử dụng vỉa hè đối các tổ chức, hộ kinh doanh có nhu cầu sử dụng vỉa hè vào mục đích dừng, đỗ xe theo Nghị quyết 289/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trong đó: 
- Mức phí: 30.000 đồng/m²/tháng.
- Diện tích đưa vào khai thác thu phí: 216,24m²

- Số phí dự kiến khai thác/tháng: 216,24 m² x 30.000đ/m²/tháng = 6.487.200 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục số 04)
4. Phương án tài chính

4.1. Tổng chi phí đầu tư ban đầu (dự kiến):

- Giá trị tổng mức đầu tư dự kiến: 1.119.925.000 đồng

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn ngân sách thành phố.

4.2. Nguồn thu dự kiến 01 tháng:

* Phí sử dụng tạm thời vỉa hè dự kiến (01 tháng):

(751m² + 59,94m² + 216,24m²) x 30.000đồng/m²/tháng = 30.815.400 đồng

Trong đó:

- Số thu nộp ngân sách nhà nước 20%:  6.163.000 đồng/tháng

- 80% số thu được trích lại: 24.652.400 đồng/tháng

(Chi tiết theo phụ lục số 06)
5. Thủ tục hành chính

- Thẩm quyền phê duyệt: Chủ tịch UBND phường phê duyệt cấp giấy phép tạm sử dụng lòng đường, hè phố cho các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND phường Điện Biên

- Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông hoặc công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin (có xác nhận của UBND phường, xã nơi cư trú).

+ Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị;

+ Sơ đồ vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực đối với trường hợp sử dụng địa điểm cố định).

+ Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn; tiếp nhận hồ sơ và chuyển xử lý. Thời gian thực hiện: ½ ngày làm việc.

Bước 2: Lãnh đạo phường phân công cho cán bộ, công chức xử lý. Thời gian thực hiện: ½ ngày làm việc.
Bước 3: Cán bộ, công chức xem xét, thẩm định, giải quyết hồ sơ

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cán bộ công chức thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở để hoàn thiện. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ công chức thông báo cho chủ cơ sở về kế hoạch đánh giá thực tế tại cơ sở. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cán bộ công chức kiểm tra cơ sở, thẩm định hồ sơ, đánh giá bằng biên bản và dự thảo cấp phép trình lãnh đạo phường xem xét, ký duyệt.

Bước 4: Lãnh đạo phường kiểm tra, ký duyệt hồ sơ.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, lãnh đạo phường kiểm tra, thẩm duyệt hồ sơ và ký duyệt cấp phép.

Bước 5: Văn thư đóng dấu chuyển kết quả bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Thời gian thực hiện: 1 ngày làm việc.
IV. PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ CÁC ĐIỂM ĐẬU, ĐỖ XE VÀ TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG THU PHÍ

1. Về việc quản lý các điểm đậu, đỗ xe công cộng
- Chỉ đạo chung: đồng chí Chủ tịch UBND phường

- Chỉ đạo trực tiếp: đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường - phụ trách lĩnh vực kinh tế - đô thị và đồng chí Trưởng Công an phường.

- Lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện và duy trì: tổ quy tắc đô thị phường (04 đồng chí); Công an phường (03 đồng chí); Công chức Địa chính - xây dựng và một số lực lượng khác khi được điều động (BCH quân sự phường, Bảo vệ dân phố...).
Trong đó:

+ Lực lượng cảnh sát trật tự, tổ quy tắc phối hợp với các các cơ quan, đơn vị, các tổ dân phố tuyên truyền, hướng dẫn hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, khách đến làm việc, người dân... chấp hành các quy định về đậu, đỗ xe đảm bảo TTĐT, TTATGT và mỹ quan đô thị. 

+ Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định về TTĐT, ATGT.

+ Lực lượng cảnh sát trật tự, tổ quy tắc hướng dẫn, phối hợp với Tổ bảo vệ các cơ quan, đơn vị trong công tác duy trì quản lý, sắp xếp đậu, đỗ xe.
2. Về tổ chức thu phí và quản lý, sử dụng phí thu được: Ủy ban nhân dân phường Điện Biên tổ chức triển khai thu phí theo đúng quy định, trong đó:

- Đối tượng chịu phí: các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời hè phố tại các tuyến đường có tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

- Bộ phận thu phí: giao Tổ quy tắc đô thị và công chức Tài chính - kế toán thực hiện việc thu phí.

- Phương thức thu và mức thu phí: thu theo m² diện tích nhu cầu sử dụng của các cá nhân, tổ chức. Đơn giá tính phí: 30.000 đồng/m²/tháng.

- Quản lý và sử dụng kinh phí: số phí sử dụng tạm thời hè phố hàng tháng nộp ngân sách nhà nước 20%; 80% số phí để lại được chi dùng cho các nội dung:

+ Chi sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng phần diện tích vỉa hè bị hư hỏng.

+ Chi các khoản chi khác có tính chất không thường xuyên liên quan đến việc thực hiện thu phí: chi công tác kẻ, vẽ vạch sơn; chi hỗ trợ lực lượng tham gia công tác thu, quản lý và duy trì thực hiện phương án; chi công tác tuyên truyền; văn phòng phẩm…

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Phòng Quản lý Đô thị.


- Tổ chức, hướng dẫn UBND phường Điện Biên thực hiện việc cấp giấy phép tạm sử dụng lòng đường, hè phố theo quy định.


- Thẩm định thiết kế, dự toán đối với chi phí đầu tư các tuyến đường phục vụ việc dừng, đỗ xe theo Đề án được duyệt.


- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong nhiệm vụ kiểm tra công tác nghiệm thu công trình sau khi được đầu tư hoàn thiện. Đồng thời phối hợp với Chủ đầu tư để theo dõi tăng tài sản hình thành sau đầu tư trên phần mềm quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định.


- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính, UBND phường Điện Biên và các đơn vị có liên quan định kỳ hàng năm, tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy thành phố, UBND thành phố kết quả thực hiện Đề án.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện việc cấp giấy phép tạm sử dụng lòng đường, hè phố của các địa phương để xây dựng dự toán ngân sách hàng năm.
- Tham mưu cho UBND thành phố thẩm định, trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm cho các dự án đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường phục vụ việc dừng, đỗ xe và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.


3. Phòng Nội vụ.


- Tham mưu UBND thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án.


- Tham mưu UBND thành phố về việc thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.


- Tham mưu UBND thành phố về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị được phân công tổ chức thực hiện Đề án này.


4. UBND phường Điện Biên.


UBND phường Điện Biên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng vỉa hè tại các tuyến phố theo đúng quy định, tổ chức khai thác các đoạn tuyến được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án án khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là hè phố đối với một số tuyến phố trên địa bàn phường theo đúng quy định. Trong đó, chỉ đạo các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ như sau:

(1) Công chức địa chính - xây dựng, đô thị và môi trường 
- Tham mưu cho UBND phường xây dựng phương án và các văn bản triển khai thực hiện; tham gia xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè kinh doanh; tập kết vật liệu xây dựng; vệ sinh môi trường sai quy định.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn phường theo quy định pháp luật; công khai danh sách các hè phố tổ chức thu phí sử dụng tạm thời hè phố.

- Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ. 
(2) Công chức Tài chính - Kế toán
- Phối hợp với công chức Địa chính – xây dựng tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường xây dựng phương án và triển khai thực hiện.

- Tham mưu lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phường có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè về nội dung Phương án trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu cho UBND phường thực hiện Nghị quyết 289/2022/NQ-HĐND, ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh và quản lý, sử dụng số phí thu được theo đúng quy định. 

- Tham mưu đảm bảo kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện phương án, thù lao cho người đi thu và các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ về trật tự đô thị, an toàn giao thông theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
(3) Công chức Văn hóa - Xã hội
- Tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền (tuyên truyên trên loa truyền thanh, trang thông tin điện tử phường, các trang mạng xã hội, tuyên truyền lưu động…) các nội dung của Phương án này, các quy định về việc quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố để dừng, đỗ xe; các quy định về đảm bảo TTĐT, ATGT đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn phường tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện phương án.

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về công tác quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ đảm bảo TTĐT, TTATGT theo quy định của Luật giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật có liên quan trên cổng thông tin điện tử của phường. 

(4) Công an phường

- Tham mưu công tác kẻ, vẽ vạch sơn, bố trí đậu, đỗ phương tiện giao thông trên các tuyến đường đưa vào khai thác thu phí và các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường; cắm biển báo các điểm đậu, đỗ xe công cộng. 

- Xây dựng phương án, phân công lực lượng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh đậu, đỗ xe đúng quy định đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để duy trì; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ANTT, TTATGT.

(5) Tổ Quy tắc đô thị phường

- Phối hợp với lực lượng công an hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh đậu, đỗ xe đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về TTĐT. 

- Hàng tháng, trực tiếp thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè của các tổ chức, cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè theo đúng quy định.

(6) Các Tổ dân phố 

- Thực hiện tuyên truyền nội dung phương án đến toàn thể nhân dân trên địa bàn phường.

- Tổ chức các hình thức hoạt động tự quản, tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành các quy định pháp luật về quản lý lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ; phát hiện, có biện pháp ngăn chặn và báo cáo kịp thời các trường hợp vi phạm.

(7) Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường
- Tích cực hưởng ứng, tham gia, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự đô thị, quản lý và sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ theo quy định.

- Phối hợp với UBND phường tuyên truyền phương án, vận động các cơ quan, đơn vị, hội viên, đoàn viên, học sinh, cán bộ công nhân viên, người lao động và nhân dân gương mẫu chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ; lồng ghép tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay - làm việc tốt - hành động thân thiện ” trên địa bàn phường.
Trên đây là Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông là lòng đường, hè phố đối với một số tuyến phố trên địa bàn phường Điện Biên để làm cơ sở thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo Nghị quyết số 289/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 UBND thành phố kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.
UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA

(Dự thảo)








