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Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 26-KH/TU ngày 13/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày 21/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 21/11/2021 về triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 26-KH/TU ngày 13/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021 - 2025 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX đề ra; trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trên từng lĩnh vực để tổ chức triển khai thực hiện, xác định rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2023
1. Về huy động nguồn lực
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt việc tái cơ cấu trong lĩnh vực đầu tư công; theo đó nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước được ưu tiên đầu tư cho các dự án lớn, các dự án hạ tầng quan trọng, có tính kết nối, liên kết vùng cao và là vốn mồi để thu hút các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; kịp thời xử lý các vấn đề cấp bách của tỉnh. 
Hoạt động đối ngoại gắn với xúc tiến đầu tư được chú trọng; lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều tổ chức quốc tế, các Tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước để kêu gọi, giới thiệu về tiềm năng, cơ hội đầu tư vào tỉnh và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn. Năm 2023, đã thu hút được 83 dự án đầu tư trực tiếp (gồm 53 dự án đầu tư trong nước, 16 dự án có sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư và 14 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài), với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 29.057 tỷ đồng và 209,9 triệu USD
.
Tổng huy động vốn đầu tư phát triển năm 2023 đạt 132.745 tỷ đồng, bằng 94,8% kế hoạch; đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều dự án hạ tầng lớn thuộc các lĩnh vực giao thông, cấp điện, công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn hồ đập và hệ thống đê điều... góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được phân bổ chi tiết cho các chương trình, dự án là 14.924,312 tỷ đồng.
2. Về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo lĩnh vực
2.1. Về phát triển hạ tầng giao thông
Xác định phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm là tăng cường kết nối các vùng kinh tế động lực của tỉnh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh của tỉnh. Năm 2023, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quan tâm, ưu tiên đầu tư với tổng số vốn thực hiện là 5.200 tỷ đồng; thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng một số dự án như: Đại lộ Đông Tây, Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn; Đường từ xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa đi xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn.. Một số dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng như: Đường kết nối Quốc lộ 47C với đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn từ Quốc lộ 47 - Tỉnh lộ 514, huyện Triệu Sơn; Đường giao thông từ cầu Thắng Phú (xã Quảng Ngọc) đi Quốc lộ 1A (xã Quảng Bình), huyện Quảng Xương; Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương. Bên cạnh đó, một số dự án giao thông trọng điểm, có tính kết nối cao đang được đề xuất đầu tư như: Đường vành đai 3 nhánh Đông đoạn từ huyện Hoằng Hóa đến huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; đường giao thông nối đường Hồ Chí Minh (tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) với Quốc lộ 6 (tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình).
  Hệ thống cảng biển (cảng tổng hợp, cảng nước sâu) được quy hoạch và đầu tư; hiện trên địa bàn tỉnh có 02 cảng biển là Cảng Lễ Môn và Cảng Nghi Sơn, cảng biển Lạch Sung đã được bổ sung vào quy hoạch cảng biển Quốc gia. Trong đó: Cảng Nghi Sơn hiện có 14 bến cảng tổng hợp, 08 bến chuyên dùng của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, 01 bến nhô của Nhà máy xi măng Nghi Sơn, 02 bến của Nhiệt điện Nghi Sơn 1, 01 cầu cảng nhập than của Nhiệt điện Nghi Sơn 2 đang hoạt động; khu cảng container đang được các nhà đầu tư đầu tư xây dựng. Cảng Lễ Môn đã được đầu tư nâng cấp, lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 400 nghìn tấn/năm, có thể khai thác, tiếp nhận tàu đến 3.000 DWT giảm tải. 
2.2. Về phát triển hạ tầng KKT Nghi Sơn và các KCN
- Về đầu tư hạ tầng KKT Nghi Sơn

 
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN được quan tâm đầu tư và từng bước hoàn thiện; năm 2023, tổng nguồn vốn bố trí cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KKT Nghi Sơn khoảng 1.034 tỷ đồng. Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu, các dự án đầu tư trọng điểm được tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện như: Đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, thuộc tuyến đường từ QL1A đi cảng Nghi Sơn; Đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn - KKT Nghi Sơn; Đông Tây 1 kéo dài - KKT Nghi Sơn, Đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trục chính phía Tây; Đường nối cao tốc Bắc Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn; dự án Đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - Khu kinh tế Nghi Sơn; Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2; đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Đồng Vàng; đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ VAS; Tổ hợp sản xuất hóa chất Đức Giang; Nhà máy xi măng Đại Dương 2; Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2… Bên cạnh đó, đang triển khai một số khu tái định cư như: Khu TĐC Hải Bình, Khu TĐC cho xã Hải Thượng tại Xuân Lâm; Khu TĐC phục vụ di dân xã Hải Hà… đảm bảo nhu cầu di dân, tái định cư của các dự án trong Khu kinh tế và an sinh xã hội cho người dân.

- Về hạ tầng các KCN

Hạ tầng Khu công nghiệp được quan tâm, thu hút đầu tư. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy hoạch được phê duyệt có 19 Khu công nghiệp
 (ngoài KKT Nghi Sơn); trong đó, 08 KCN đã được quy hoạch trong giai đoạn trước (Công văn số 2269/TTg-KTN ngày 13/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020) với tổng diện tích 2.035,61 ha. Đến nay, có 05 KCN đã được có nhà đầu tư hạ tầng
, 14 KCN chưa có nhà đầu tư hạ tầng; năm 2023, đã thực hiện công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, làm cơ sở thu hút nhà đầu tư khu công nghiệp
. 
Bên cạnh đó, theo Quyết định số 1699/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, KKT Nghi Sơn có 23 phân khu công nghiệp với diện tích khoảng 9.057,9 ha; hiện có 07 KCN gắn với các dự án đầu tư lớn và đã được lấp đầy
; các phân khu công nghiệp còn lại đang được triển khai hoặc kêu gọi đầu tư hạ tầng.
2.3. Về phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp
Bên cạnh việc đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế và các khu công nghiệp, hạ tầng cụm công nghiệp cũng được tỉnh quan tâm đầu tư; cơ chế chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn tiếp tục được triển khai, tình hình thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư kết cấu hạ tầng CCN được đẩy mạnh; tuy nhiên, năm 2023, chỉ có 01 CCN mới được thành lập (CCN Liên Hoa, Hậu Lộc); nâng tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 45 CCN với tổng diện tích 1.675,94 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký là 11.934,36 tỷ đồng.

Trong số các CCN đã thành lập, đến nay, có 02 CCN đã hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật
; 03 CCN đã hoàn thành hạ tầng theo giai đoạn, đủ điều kiện thu hút dự án thứ cấp
; 09 CCN hoàn thành thủ tục GPMB, đang đầu tư hạ tầng kỹ thuật
; 13 CCN đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đang tiến hành đền bù GPMB
; 14 CCN đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa thực hiện GPMB (trong đó: 06 CCN đã và đang hoàn thành các thủ tục đầu tư, đã có kế hoạch sử dụng đất  và đang chờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng để thực hiện dự án
; 04 CCN mới thành lập năm 2022, đã có kế hoạch sử dụng đất, hiện chủ đầu tư đang tích cực triển khai hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án
; 04 CCN đã hoàn thành một số thủ tục đầu tư song do một vài nguyên nhân như không được phân bổ chỉ tiêu trong Kế hoạch chuyển đổi đất lúa, không được phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất, ảnh hưởng bởi các quy hoạch khác có liên quan, chủ đầu tư chưa tích cực triển khai dự án… dẫn đến chậm tiến độ
.

2.4. Về phát triển hạ tầng đô thị

a) Về phát triển đô thị

- Hiện nay, hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa có 34 đô thị, trong đó: 01 đô thị loại I; 02 đô thị loại III; 01 đô thị loại IV, 30 đô thị loại V; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 38% (năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa đạt 35%; mục tiêu kế hoạch đến năm 2025 là 40%); góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa gắn liền với đô thị hóa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tạo động lực tăng trưởng vùng và địa phương. Diện mạo đô thị đang dần khởi sắc, kết cấu hạ tầng các đô thị lớn được đặc biệt quan tâm đầu tư, nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại; liên đô thị TP Thanh Hóa - Sầm Sơn đang được đầu tư kết nối và dần hình thành, sẽ là vị trí chiến lược, là hạt nhân phát triển cho 4 trung tâm động lực, tỉnh Thanh Hoá (Trung tâm động lực TP Thanh Hóa - TP Sầm Sơn, trung tâm động lực phía Nam (Khu kinh tế Nghi Sơn), trung tâm động lực phía Bắc (Thạch Thành - Bỉm Sơn) và trung tâm động lực phía Tây (Lam Sơn - Sao Vàng). Đồng thời, hạ tầng đô thị quy mô nhỏ và vừa trên địa bàn các huyện đã được đầu tư làm trung tâm đầu mối kết nối với các khu vực dân cư nông thôn lân cận; gắn kết các cụm công nghiệp, các điểm dịch vụ và du lịch theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh. 

b) Phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị

- Cấp nước đô thị: Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 30 nhà máy cấp nước khu vực đô thị; tổng công suất thiết kế 320.820 m3/ng.đ; tổng công suất khai thác nước sạch 225.000 m3 /ng.đ. Tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung là 96% (mục tiêu kế hoạch đến năm 2025 là 97%); đang thực hiện dự án nâng cấp mở rộng nhà máy nước Mật Sơn, thành phố Thanh Hóa; dự án nhà máy xử lý và cung cấp nước sạch Long Hải tại Khu kinh tế Nghi Sơn.
- Thoát nước đô thị vùng tỉnh Thanh Hóa: Đến nay, hầu hết các đô thị đều chưa xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt chuẩn theo quy hoạch. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 01 đô thị loại I (thành phố Thanh Hóa), 02 đô thị loại III (thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn) có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 01 đô thị loại IV (thị xã Nghi Sơn) và 01 đô thị loại V (thị trấn Ngọc Lặc) đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý của đô thị loại I là 10%, đô thị loại III là 17%. Một số nhà máy, trạm xử lý nước thải sinh hoạt tại các đô thị lớn đang được triển khai thực hiện như: Nhà máy nước thải thành phố Sầm Sơn, nhà máy xử lý nước thải thị xã Nghi Sơn. 

- Chất thải rắn sinh hoạt đô thị: Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn tính đến nay là 80,7% (mục tiêu kế hoạch đến năm 2025 là 95%). Một số Khu xử lý chất thải rắn tổng hợp trên địa bàn tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai thực hiện, bao gồm: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Thành phố Thanh Hóa và vùng phụ cận tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn (công suất 500 tấn/ngđ); Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn; Nhà máy đốt rác sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (công suất 1.000 tấn/ngđ); Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân; Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn.
2.5. Về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông

- Hạ tầng viễn thông:

Hạ tầng viễn thông tiếp tục được các doanh nghiệp đầu tư mở rộng vùng phục vụ, đáp ứng nhu cầu cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông, Intenet băng thông rộng cố định, di động và dịch vụ truyền hình qua mạng viễn thông. Tổng số trạm trên toàn mạng đạt 9.347 trạm BTS (2.587 trạm 2G, 2.744 trạm 3G, 4.016 trạm 4G) được lắp đặt tại 3.982 vị trí. Trong đó, có 14 thiết bị chuyển mạch cố định, gần 3.000 thiết bị truy nhập Internet băng thông rộng. Trong năm, các doanh nghiệp viễn thông đã thực hiện đầu tư xây dựng mới gần 800km cáp mạng ngoại vi và cải tạo chỉnh trang khoảng 250km cáp; từng bước mở rộng và nâng cao chất lượng vùng phục vụ. 

100% số thôn/bản trên địa bàn tỉnh đã được phủ sóng thông tin di dộng 3G/4G; Số thôn/bản trên địa bàn tỉnh đã có hạ tầng băng rộng cố định là 4.342/4.357 (tỷ lệ 99.65%), số thôn/bản chưa được đầu tư hạ tầng băng rộng cố định là 15 bản.

- Hạ tầng CNTT:
 Hạ tầng, trang thiết bị CNTT trong các cơ quan, đơn vị tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại từ cấp tỉnh đến cấp xã nhằm phục vụ tốt công tác chuyên môn, chuyển đổi số. 100% các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi sang IPv6.

 Các Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh tiếp tục được đầu tư đảm bảo cho việc duy trì, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL), các phần mềm ứng dụng cho các cơ quan Đảng và cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; hệ thống điều hành, giám sát an ninh mạng (SOC) được đầu tư, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và luôn hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn 24/7. 

Trong năm 2023, đã duy trì, vận hành hơn 700 phòng họp trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã; tổ chức trên 100 cuộc họp giao ban trực tuyến giữa UBND tỉnh với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; giữa UBND tỉnh với UBND cấp huyện, cấp xã; và hơn 410 cuộc họp trực tuyến giữa cấp huyện với cấp xã nhằm tiết kiệm về mặt thời gian và chi phí hành chính khác. Hoàn thành việc kết nối chính thức giữa Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa của tỉnh với cơ sở dữ liệu Quốc Gia về Dân cư từ ngày 20/02/2023; giúp cho người dân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính được định danh và xác thực điện tử thông suốt; không phải khai báo thông tin ban đầu. Hoàn thành Cổng Dữ liệu mở của tỉnh (https://opendata.thanhhoa.gov.vn) đã được đưa vào triển khai, sử dụng với 15 nhóm dữ liệu của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Các nhiệm vụ dự án đầu tư hạ tầng CNTT khác tiếp tục được quan tâm, bố trí kinh phí triển khai thực hiện; năm 2023, tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh đã giao để thực hiện các nhiệm vụ, dự án CNTT là 124.125 triệu đồng, lũy kế vốn được giao từ khi thực hiện dự án đến nay đạt 280.543 tỷ đồng (đạt 83,4% nhu cầu). Cũng trong năm, HĐND tỉnh đã quyết nghị chủ trương đầu tư dự án " Xây dựng và triển khai hệ thống theo dõi, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa" với tổng mức đầu tư khoảng 98,4 tỷ đồng.
2.5. Về phát triển hạ tầng cung cấp điện

Việc cải tạo, nâng cấp và chống quá tải hệ thống truyền tải điện được chú trọng đầu tư để đồng bộ trên toàn tỉnh, nhất là đầu tư các công trình cấp điện cho các thôn, bản vùng miền núi chưa có điện lưới quốc gia. Đến nay, 100% số xã có điện lưới quốc gia, tỷ lệ số hộ có điện đạt 99,58%.

Toàn tỉnh có 33 dự án nguồn điện đã được quy hoạch, trong đó có 17 dự án đã đi vào vận hành, tổng công suất đạt 2.485,4MW; 05 dự án đang đầu tư (công suất 920MW) và đang triển khai các bước của quy trình chuẩn bị đầu tư dự án điện khí LNG Nghi Sơn (1.500MW).
Năm 2023, hệ thống lưới điện tiếp tục được các đơn vị quản lý, kinh doanh đầu tư, nâng cấp, cải tạo. Trong đó, đầu tư mới 14,6km đường dây 110kV, 168,87km đường dây trung áp, 1457km đường dây hạ thế; đầu tư cải tạo, xây mới 04 TBA 110kV tổng công suất 420 MVA; 182 TBA phân phối với tổng công suất 36,36 MVA. Hoàn thành và đưa vào sử dụng 04 dự án 110kV (bao gồm: Treo dây mạch 2 đường dây 110kV Ba Chè - Thiệu Yên; Đường dây 110kV cấp điện cho TBA 110kV XM Đại Dương; Đường dây và TBA 110kV Nga Sơn; Đường dây và TBA 110kV Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa); một số dự án đường dây và trạm biến áp đang triển khai như: nhánh rẽ ĐZ 110kV cấp điện TBA 110kV XM Long Sơn; ĐZ và TBA 110kV Sầm Sơn 2; Đường dây 110kV Quảng Xương – Sầm Sơn; Đường dây và TBA 110kV Hoằng Hóa 2; Nâng cấp cải tạo ĐZ 110kV Ninh Bình- Bỉm Sơn; Nâng cao KNTT đường dây 110kV Bỉm Sơn- Núi Một; Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Nông Cống- TBA 220kV Nghi Sơn và nhánh rẽ.
2.6. Về phát triển hạ tầng thương mại
- Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại: Trong năm 2023, không có dự án trung tâm thương mại mới đi vào hoạt động; tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 02 trung tâm thương mại
, trên 100 siêu thị tổng hợp và chuyên doanh
, trên 52.500 cửa hàng bán lẻ đang hoạt động. Số lượng siêu thị hạng III chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lượng siêu thị đang hoạt động trên địa bàn với tỉ lệ trên 60%, phân bố chủ yếu tại khu vực trung tâm các huyện và đô thị nhỏ. Bên cạnh đó, có hàng trăm cửa hàng thương mại thuộc chuỗi cửa hàng VinMart, MediaMart, Điện máy xanh, Thế giới di động… và các điểm kinh doanh quy mô lớn (như: Vinaconex, Thanh Hóa Sông Đà; VNF1…) cơ bản đáp ứng được tiêu chí loại hình siêu thị hoặc trung tâm thương mại nhưng đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác không làm thủ tục công nhận theo quy định.
- Về hệ thống chợ: Mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng theo hướng văn minh, hiện đại. Năm 2023, các địa phương đã huy động khoảng 20 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách ngân sách cấp huyện, xã khoảng 02 tỷ đồng để thực hiện cải tạo, nâng cấp chợ bảo đảm tiêu chí hạ tầng nông thôn mới, chợ kinh doanh thực phẩm; nguồn ngân sách Trung ương khoảng 13 tỷ đồng từ nguồn chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; ngoài ra còn có nguồn vốn khác của các doanh nghiệp, hợp tác xã để đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ phục vụ công tác duy tu, bảo trì và mua sắm trang thiết bị.
Đến nay, toàn tỉnh có 389 chợ đang hoạt động; trong đó, có 351/389 chợ trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm, đạt 90%. 

II. TỐN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

1.1. Tồn tại, hạn chế chung

- Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh tuy đã được tập trung đầu tư nhưng còn thiếu, chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng các KCN, CCN và khu vực miền núi. Các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, nhất là giao thông, thủy lợi, hạ tầng thương mại, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị; các công trình hạ tầng quy mô lớn, kết nối các vùng miền chưa được đầu tư xây dựng hoặc tiến độ triển khai chậm so với yêu cầu.

- Huy động vốn từ các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Các dự án theo hình thức PPP trong danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh chưa được các nhà đầu tư quan tâm; một số lĩnh vực chưa thu hút được nhà đầu tư vì chưa có quy định cụ thể.

1.2. Tồn tại hạn chế đối với một số ngành, lĩnh vực hạ tầng

a) Hạ tầng giao thông:
- Chưa hoàn thành việc lập và trình Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo yêu cầu.
- Mục tiêu xây dựng Cảng hàng không Thọ Xuân trở thành cảng hàng không quốc tế trước năm 2025 khó hoàn thành; nhiệm vụ khởi công xây dựng nhà ga hành khách T2 trước năm 2023 chưa thực hiện được.
- Tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu
, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 chưa đáp ứng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/02/2023.

b) Hạ tầng Khu kinh tế và các KCN:
Tiến độ đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các KCN: KCN số 1, KCN số 3, KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga (giai đoạn 2), KCN Bỉm Sơn, KCN Lam Sơn - Sao Vàng còn chậm và chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng hạ tầng của các dự án thứ cấp; một số khu công nghiệp đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư hạ tầng như các KCN: Thạch Quảng, Ngọc Lặc, Bãi Trành và một số KCN trong KKT Nghi Sơn.  

c) Hạ tầng Cụm công nghiệp:
Tiến độ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp còn chậm, hạ tầng một số CCN còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa có sẵn diện tích lớn và mặt bằng sạch để kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư.

d) Hạ tầng đô thị:
- Số lượng các dự án khu xử lý chất thải rắn được chấp thuận chủ trương còn ít, tiến độ thực hiện đầu tư đưa dự án đi vào hoạt động còn chậm so với tiến độ đã được phê duyệt, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
, ảnh hưởng đến công tác xử lý chất thải rắn của địa phương và của tỉnh.

- Chưa thu hút được nhiều các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa như phát triển hạ tầng cung cấp nước sạch, xử lý rác thải (đến nay, hầu hết các đô thị đều chưa xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt chuẩn theo quy hoạch)....
e) Hạ tầng thương mại;
Kết quả thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại còn thấp so với mục tiêu đề ra (hiện nay mới có 02 TTTM được phê duyệt, trong khi mục tiêu đến năm 2030 toàn tỉnh có 28 TTTM).

2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

2.1. Về nguyên nhân chung của các tồn tại, hạn chế

a) Nguyên nhân khách quan

- Nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh rất lớn, nhất là hệ thống giao thông, trong khi nguồn vốn ngân sách tỉnh và Trung ương hỗ trợ còn nhiều hạn chế, nên việc đầu tư kết cấu hạ tầng chưa đạt được kết quả như mong muốn.

- Cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư còn tồn tại nhiều bất cập, thời gian chuẩn bị đầu tư đối với các dự án PPP kéo dài; các quy định của pháp luật về việc quản lý dự án, giám sát thi công công trình dự án PPP chưa rõ ràng.

- Một số cơ chế chính sách, chương trình, đề án, dự án chưa thật sự thu hút, hấp dẫn các nhà đầu tư quan tâm thực hiện.

b) Nguyên nhân chủ quan

- Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện có lúc, có việc chưa chặt chẽ; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu. 
- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương còn yếu kém nên nhu cầu đầu tư lớn ở tất cả các ngành, lĩnh vực, trong khi đó điều kiện vốn đầu tư nhỏ nên chưa thể tập trung đúng mức vào các công trình trọng điểm, quan trọng, mang tính đột phá của tỉnh.

- Công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng còn nhiều hạn chế.

- Một số nhà đầu tư chưa thu xếp được nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

2.2. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế đối với một số ngành, lĩnh vực cụ thể

a) Hạ tầng giao thông:
- Việc hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Thọ Xuân gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về quy định pháp lý, chưa có tiền lệ như: quy định về phân cấp, phân quyền cho địa phương là cơ quan có thẩm quyền, quy định bán, điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, xử lý đất đai (đất quốc phòng, đất dân dụng, đất dùng chung…), mô hình quản lý…
- Công tác GPMB thực hiện dự án còn gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của các dự án (như dự án đường giao thông từ KCN Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa; dự án đường giao thông từ ngã ba Voi thành phố Thanh Hóa đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa); bên cạnh đó, khó khăn về nguồn cung vật liệu cũng làm ảnh hưởng đến việc thi công của một số dự án (như dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa; dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa).

b) Hạ tầng Khu kinh tế, khu công nghiệp:
Việc chậm tiến độ của một số khu công nghiệp chủ yếu do khó khăn trong việc bố trí vốn thực hiện dự án của nhà đầu tư, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tính kết nối giữa khu công nghiệp với các khu vực lân cận còn nhiều hạn chế...

c) Hạ tầng cụm công nghiệp:
Các chủ đầu tư, nhà đầu tư các dự án hạ tầng KCN, CCN gặp khó khăn trong việc huy động vốn thực hiện dự án sau khi KCN, CCN được thành lập; một số chủ đầu tư chưa tích cực phối hợp với tư vấn và các cơ quan quản lý nhà nước để triển khai các hồ sơ, thủ tục, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện phải điều chỉnh và gia hạn nhiều lần; công tác bồi thường, GPMB của hầu hết các CCN đều gặp khó khăn, làm kéo dài thời gian giao đất cho Chủ đầu tư như: CCN Tiến Lộc; CCN Nham - Thạch; CCN Vân Du; CCN Vĩnh Minh; CCN Hòa Lộc…
d) Hạ tầng đô thị:
- Hoạt động đầu tư thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt có tính chất đặc thù, hiệu quả đầu tư thấp, rủi ro cao nên chưa được nhiều nhà đầu tư quan tâm, các cơ chế chính sách hỗ trợ chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư. 

- Vẫn còn tình trạng người dân địa phương chưa đồng tình khi thực hiện dự án nhà máy xử lý CTRSH trên địa bàn do lo ngại vấn đề ô nhiễm môi trường nên khó khăn khi chấp thuận chủ trương đầu tư.

d) Hạ tầng thương mại:
Việc đầu tư xây dựng TTTM yêu cầu vốn đầu tư lớn, trong khi nhu cầu thị trường nội tỉnh chưa thực sự phát triển mạnh, tỉnh ta cũng chưa có các cơ chế đãi ngộ, hỗ trợ đối với loại hình này nên chưa có nhiều nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu đầu tư. Mặt khác, việc công nhận TTTM được thực hiện theo Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương); tuy nhiên, quyết định trên đã được ban hành từ lâu, dẫn đến một số quy định không còn phù hợp với thực tế; vì vậy, có những khu dịch vụ thương mại, siêu thị đủ điều kiện nâng cấp thành trung tâm thương mại nhưng chủ đầu tư không đề xuất.
III. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỘT PHÁ VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NĂM 2024 CHO CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế tuy có nhiều thuận lợi, song cũng còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, trong thời gian tới các ngành, các cấp cần tập trung vào một số các giải pháp chủ yếu sau đây:
1. Các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động số 26-KH/TU ngày 13/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 26-KH/TU ngày 13/8/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 346/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án phát triển kết cấu hạ tầng thuộc Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan 

- Tập trung đẩy nhanh công tác GPMB của các dự án nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công; bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện các nội dung có liên quan nhằm đáp ứng nhu cầu, mục tiêu kế hoạch.

- Tập trung kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật để sớm khởi công, hoàn thành các dự án đô thị lớn có tính chất lan tỏa. Xây dựng một số khu đô thị đẹp, hiện đại ở thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và Khu kinh tế Nghi Sơn. 
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm hoàn thành các tuyến đường sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh; đồng thời, chủ động bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư nâng cấp, mở rộng một số tuyến phố đạt chuẩn.
- Nghiên cứu đầu tư hoặc đề xuất đầu tư mở mới, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường với quy mô đường tỉnh đối với khu vực địa hình đồng bằng, trung du, đồi núi thấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III; đối với khu vực địa hình miền núi cao đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, cấp V tùy theo điều kiện địa hình thực tế, trong đó, ưu tiên đầu tư trước những đoạn thuộc 6 hành lang phát triển kinh tế của tỉnh.
3. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan

- Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đối với các dự án có tính chất liên kết vùng, kết nối các trục giao thông chính với các khu du lịch trọng điểm, cảng biển, cảng nút giao với đường cao tốc Bắc - Nam, cụ thể như: dự án đường giao thông từ KCN Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; dự án đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa; dự án đường từ QL 217 đi QL 45 và QL47; dự án đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến.…; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để hoàn thành đưa vào khai thác dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa.

- Phối hợp với các chủ đầu tư để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án: đường từ núi Văn Trinh, huyện Quảng Xương đến DDT huyện Nông Cống; dự án cầu Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy…; đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp có tính kết nối cao như: dự án đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa – Sầm Sơn, đoạn Quảng Xương – Tĩnh Gia theo hình thức BOT; đường nối QL1A và QL45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa; đường Vạn Thiện – Bến En…

- Tiếp tục tham mưu hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Thọ Xuân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh sau khi có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.
- Phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam sớm hoàn thiện Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt theo quy định.
- Phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp tục đầu tư các dự án nạo vét, thanh thải trên địa bàn để hoạt động giao thông đường thủy nội địa được thuận lợi; đồng thời, tiếp tục tham mưu kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư xây dựng bến thủy nội địa, bến phao neo trong vùng nước cảng biển nhằm phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển theo mục tiêu quy hoạch đã được phê duyệt.
- Tiếp tục nghiên cứu việc đầu tư nâng cấp, mở rộng các bến cảng Lễ Môn, Quảng Châu, Quảng Nham, cảng cạn, trung tâm Logistic theo quy hoạch, làm tiền đề hình thành hệ thống Logistic trên địa bàn tỉnh.
4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai thi công đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư, đặc biệt đối với dự án: đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5 +250 - Km14+603); đường Vạn Thiện - Bến En.
5. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan
- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2025; Đề án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các Khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn. 
- Tập trung triển khai đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng thiết yếu trong Khu kinh tế Nghi Sơn như: dự án đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - Khu kinh tế Nghi Sơn; hệ thống tiêu thoát nước chống ngập úng, cây xanh và xử lý nước thải trong Khu kinh tế Nghi Sơn; đường nối cao tốc Bắc Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn....; các khu tái định cư đang triển khai.
- Đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư để sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật một số Khu công nghiệp lớn như: KCN Lam Sơn - Sao Vàng (giai đoạn 1); KCN Bỉm Sơn; các KCN trong Khhu kinh tế Nghi Sơn như KCN số 3, KCN Đồng Vàng, KCN số 1 Luyện Kim; tập trung kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện đầu tư hạ tầng các KCN: Ngọc Lặc, Bãi Trành, Thạch Quảng và các khu công nghiệp thuộc Phương án phát triển Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030.

6. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan 

- Tập trung thu hút các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quản lý, phát triển cụm công nghiệp; đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư trong công tác quản lý, khởi công, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo Tổng Công ty truyền tải điện, Tổng Công ty điện lực Miền Bắc thực hiện đầu tư đường dây và TBA theo Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch tỉnh tỉnh Thanh Hóa; sớm đưa vào vận hành một số dự án như: TBA 500kV Thanh Hóa, đường dây 500kV (NĐ Nam Định 1 - Thanh Hóa, Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, Thanh Hóa - Rẽ Nho Quan - Hà Tĩnh); TBA 220kV KKT Nghi Sơn và đường dây đấu nối, TBA 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối, Đường dây 220kV trạm cắt Nậm Sum – Nông Cống (đoạn qua tỉnh Thanh Hóa); Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Quỳnh Lưu - TBA 220kV Nghi Sơn, Đường dây và TBA 110kV Như Thanh, đường dây 110kV TBA 220kV Nông Cống- TBA 220kV Nghi Sơn và nhánh rẽ…
- Tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác đầu tư hạ tầng thương mại đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; tranh thủ kêu gọi, xúc tiến đầu tư trực tiếp phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh với mục tiêu phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, tập trung tại các thành phố, thị xã và các trung tâm các huyện, nâng cao giá trị gia tăng hoạt động dịch vụ thương mại;
- Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình quản lý chợ và xây dựng chợ an toàn thực phẩm, cửa hàng an toàn thực phẩm theo Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 03/06/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 -2025.

7. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan

- Tham mưu các giải pháp đầu tư nâng cấp, mở rộng các nhà máy nước đang hoạt động; thu hút, đa dạng hóa các nguồn lực để đầu tư xây dựng mới hệ thống cấp nước cho các đô thị chưa có công trình cấp nước tập trung. 
- Tập trung huy động nguồn lực đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải cho các đô thị từ loại IV trở lên và một số đô thị loại V có khả năng trở thành đô thị loại IV; xây dựng giếng tách nước thải, mạng lưới cống bao để đưa nước thải về nhà máy xử lý đối với khu vực đô thị đã có mạng lưới thoát chung; xây dựng mạng lưới thoát nước thải riêng đối với khu đô thị mới và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong đô thị.
8. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện và đưa vào sử dụng các khu xử lý chất thải rắn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhất là các khu xử lý chất thải rắn tổng hợp vùng liên huyện (khu vực thành phố Thanh Hóa, khu vực thị xã Bỉm Sơn).
9. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TU ngày 10/11/2021; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hàng năm; trong đó, thực hiện rà soát, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn. 

- Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu như phát triển hạ tầng CNTT tập trung của tỉnh đáp ứng nhu cầu triển khai xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin của tỉnh; xây dựng phát triển hạ tầng băng thông rộng, mạng 5G, hạ tầng CNTT chất lượng cao trên phạm vi toàn tỉnh; khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông, CNTT và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số của tỉnh.
- Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối, giám sát, kiểm soát truy cập tập trung của Mạng truyền số liệu chuyên dùng, bảo đảm ổn định, thông suốt, kết nối bốn cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã để phục vụ chính quyền số; hoàn thiện Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh nhằm phục vụ tổng thể công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của cơ quan chính quyền; đồng thời, tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các hoạt động của cơ quan nhà nước để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.
Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 26-KH/TU ngày 13/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh năm 2023; kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

� Một số dự án quy mô lớn như: nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn (5.500 tỷ đồng); khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh và xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (1.142 tỷ đồng); nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép công nghệ cao Đại Dương tại xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn (1.098,5 tỷ đồng); nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam tại xã Nga Trường, huyện Nga Sơn (868,6 tỷ đồng); nhà máy dệt may tại cụm công nghiệp Thái - Thắng, huyện Hoằng Hóa (45,8 triệu USD); nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu tại Cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (42 triệu USD).


� Diện tích đến năm 2030 là 6.045 ha và sau năm 2030 khoảng 6.809,1 ha.


� Bao gồm: KCN Lễ Môn; KCN Đình Hương – Tây Bắc Ga; KCN Bỉm Sơn; KCN Hoàng Long; KCN Lam Sơn – Sao Vàng.


� Hiện được Tập đoàn WHA cùng đại diện Tập đoàn WHA (Thái Lan) quan tâm.


� Bao gồm: KCN số 7 (Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn); KCN số 8 (Nhà máy xi măng Nghi Sơn); KCN số 10 (Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và 2); KCN số 13 (Nhà máy xi măng Đại Dương; KCN số 14 (Nhà máy xi măng Công Thanh); KCN số 18 (Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp); KCN số 2 (các dự án kho xăng dầu, phụ trợ cho liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn).


� Gồm: CCN Thái Thắng (dự kiến hết năm 2023, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%); CCN thị trấn Vạn Hà (hiện đã ký hợp đồng nguyên tắc cho nhà đầu tư thứ cấp thực hiện dự án).


� Gồm: CCN Bắc Hoằng Hóa; CCN Hòa Lộc; CCN thị trấn Quán Lào


� Gồm: CCN Đông Văn; CCN làng nghề Tiến Lộc; CCN Xuân Hòa; CCN Thượng Ninh; CCN Vĩnh Minh; CCN Điền Trung; CCN Xuân Lai; CCN Tượng Lĩnh; CCN Thọ Nguyên.


� Gồm: CCN Quảng Châu - Quảng Thọ; CCN Vân Du; CCN Nham Thạch; CCN Cống Trúc; CCN Tư Sy; CCN Vạn Thắng - Yên Thọ; CCN Hà Long I; CCN Tam Linh; CCN phía Đông Bắc, TP Thanh Hóa; CCN Quảng Yên; CCN Cẩm Sơn; CCN Hợp Thắng; CCN Hậu Hiền.


� Gồm: CCN Thọ Minh, CCN Đông Ninh, CCN Khe Hạ, CCN Hải Long – Xuân Khang, CCN Bãi Trành, CCN Vĩnh Hòa.


� Gồm: CCN Thạch Bình, CCN số 2 Vạn Hà, CCN Ngọc Vũ (Thiêu Hóa), CCN Cẩm Sơn.


� Gồm: CCN Hoằng Sơn; CCN Dân Lý - Dân Lực - Dân Quyền; CCN phía Tây Nam TPTH, CCN Cầu Quan, huyện Nông Cống.


� Gồm: Vincom Tĩnh Gia, Vincom Trần Phú, được công nhận theo quy định tại QĐ 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Công thương.


� Tuy nhiên, chỉ có 27 siêu thị được công nhận theo quy định Bộ Công thương.


� Như: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; dự án đường đường giao thông từ KCN Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa.


� Như: Nhà máy xử lý rác thải tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn; Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn; Nhà máy xử lý chất thải rắn xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn.





